Atharaditya Yumna Yafi

A11.2019.11642

Proposal Perencanaan Proyek Fitur Insurance, Pulsa/Token, Hotels Grab

**Project Charter**

Nama Proyek:

Proposal Perencanaan Proyek Fitur Insurance, Pulsa/Token, Hotels Grab

Nama tim:

Grab team research

Jadwal :

Project start date:

27/4/2022

Project end date:

27/6/2022

Deskripsi proyek:

Proyek ini dibuat untuk menambahkan fitur yang ada pada aplikasi Grab.

Stakeholder proyek:

Project owner = PT.Grab Indonesia

Penanggung jawab pengoperasian = Grab Team

Tim Proyek = Grab team research

Hasil pekerjaan :

Tambahan fitur pulsa/token, insurance. Hotels.

Estimasi Biaya:

Proyek ini membutuhkan anggaran setidaknya 5000$

Potensi Resiko:

Aplikasi saingan(Gojek) memiliki fitur yang sama

**Project Scope Statement**

Ruang lingkup:

Untuk memudahkan dalam pengumpulan data dan penulisan proposal proyek ini maka perlu adanya pokok pembahasan sebagai berikut :

1. Daftar produk yang ditawarkan

2. Pemesanan

3. Pembayaran

4. Pelaporan customer

Deskripsi fungsionalitas:

Pulsa/token:

- terdapat 3 pilihan yaitu mobile credit, mobile data, dan PLN Token

- memasukkan nomor telpon dan nomer meteran listrik

- pilih nominal yang diminati

- pembayaran otomatis memakai ovo

Insurance:

- pilih asuransi yang diminati (roda 2 / roda 4)

- melakukan pembayaran

- pembayaran otomatis memakai ovo

Hotels:

- pilih mau pakai apa (agoda / booking.com)

- pilih hotel yang diminati

- lakukan pembayaran

- pembayaran otomatis memakai ovo

**Work Breakdown Structure**

**Task Estimated duration**

Development 4 minggu

Testing 2 minggu

Final Product 2 minggu